Table of Contents

# 系统制作步骤与分工

## 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0

## 〇、开工必读

1. 分工方式：按功能模块划分，甲负责 4 个模块、乙负责 5 个模块，两人各自把自己的模块从数据到界面独立做完，尽量不互相等待。

2. 环境已查过：Python 3.12.7（Anaconda）已装，Flask、SQLAlchemy、NumPy、openpyxl、python-docx 都有。只缺 3 个库，一条命令：

pip install flask-login flask-wtf

3. 有个坑要绕开：环境里的 pandas 是坏的（用 NumPy 1.x 编译，和当前 NumPy 2.2.6 不兼容）。本项目不使用 pandas，Excel 读写改用 openpyxl。

4. 独立的前提：models.py（数据表）和 templates/base.html（页面框架）由甲在第一天一次性写完定死，之后两人只读不改。这是两人能独立开工的基础。

## 一、分工总览

|  | 甲：核心计算线 | 乙：业务支撑线 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | M6 指标体系与 AHP 权重M7 指标数据采集与管理M8 适宜性定量评价引擎M9 报告与结果输出 | M1 账号与权限管理M2 项目与矿山档案M3 政策与标准知识库M4 限制性指标判定M5 微地质单元管理 |
| 特点 | 算法强相关，权限→数据→评价→报告，一条完整链路 | 数据管理类，逻辑相似（列表 + 表单 + 增删改查），一个写熟后面都快 |
| 难度 | 高（算法是系统核心） | 中（结构重复，可复用套路） |
| 交接点 | 只在最后联调时对接一次 | 同上 |

为什么这样切：甲这条线是"算分"，乙这条线是"备料"。乙把矿山档案、微地质单元、限制性判定这些基础数据准备好，甲的引擎才能算。两人各自内部闭合，只在最后对接。

## 二、文件归属

约定：各自只改自己名下的文件，不越界。需要对方配合时在群里说一声。

app/
├── models.py                    【共享·甲写定】全部数据表，第一天写完
├── forms.py                     【共享·甲写定】全部表单，第一天写完
├── config.py  run.py            【共享·甲写定】
│
├── services/                    ← 各写各的文件，零冲突
│   ├── ahp_service.py           【甲】判断矩阵、权重、一致性检验
│   ├── standardization.py       【甲】四类标准化算法
│   ├── evaluation_service.py    【甲】分单元赋分、面积加权、等级判定
│   ├── report_service.py        【甲】评价报告生成
│   ├── constraint_service.py    【乙】限制性条件判定
│   └── standard_service.py      【乙】标准规则、省际口径比对
│
├── views/                       ← 按模块分文件，零冲突
│   ├── ahp.py                   【甲】M6
│   ├── indicator.py             【甲】M7
│   ├── evaluate.py              【甲】M8
│   ├── report.py                【甲】M9
│   ├── auth.py                  【乙】M1
│   ├── project.py               【乙】M2
│   ├── standard.py              【乙】M3
│   ├── constraint.py            【乙】M4
│   └── unit.py                  【乙】M5
│
├── utils/                       【共享·甲写定】常量表（理想极值、RI 查表）、校验器
│
└── templates/                   ← 按模块建子目录
    ├── base.html                【共享·甲写定】顶部栏 + 左侧菜单
    ├── auth/  project/  standard/  constraint/  unit/      【乙】
    └── ahp/  indicator/  evaluate/  report/                【甲】

规则：

- 甲不改 templates/auth|project|standard|constraint|unit/

- 乙不改 services/ahp_service.py、standardization.py、evaluation_service.py、report_service.py

- 需要改 models.py 或 base.html 时，乙提需求、甲统一改

## 三、开工前甲先做的三件事（约 6 小时）

这三件做完，两人才能真正独立开工。

| 序号 | 做什么 | 为什么必须先做 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 写完整 models.py（全部 14 张表，一次写完） | 乙的 M2/M5 要存数据，表先定死才不会返工 |
| 2 | 写 base.html（顶部栏 + 左侧菜单，菜单项全部预留） | 乙要往里填页面，框架先定才不冲突 |
| 3 | 写 utils/ 常量表（理想极值、RI 查表、坡向赋值） | 两人算分都要用，数值必须一致 |

这三件事完成前，乙不要动手写页面，可以先看参考模板、起草软著说明书。

## 四、接口契约（两人都要照这个写）

这是两人能独立的关键。以下是模块之间传递的数据格式，字段名和结构提前定死，各自按此实现。

### 4.1 乙的 M5 面积占比 → 甲的 M8

# 甲从数据库读，结构固定
[
  {"unit_type": "岩质边坡", "area": 0.776, "ratio": 0.1386},
  {"unit_type": "碎石边坡", "area": 3.525, "ratio": 0.6295},
  {"unit_type": "平台",     "area": 1.299, "ratio": 0.2319},
]

### 4.2 乙的 M7 指标数据 → 甲的 M8

{
  "unit_type": "碎石边坡",
  "soil_ratio": 0.34,          # 土石比，None 表示不适用
  "thickness": 10,             # 土层厚度 cm
  "ph": 9.24,                  # pH
  "organic_matter": 4.89,      # 有机质 g/kg
  "heavy_metals": {            # 重金属 mg/kg
      "Hg": 0.05, "As": 5.17, "Ni": 12.60,
      "Cu": 11.70, "Cd": 0.04, "Pb": 6.50
      # 未检测的 Cr、Zn 用 None
  },
  "coverage": 87.92,           # 植被覆盖度 %
  "shannon": 0.60,             # Shannon-Wiener 多样性指数
  "slope": 28.75,              # 坡度 °，None 表示不适用
  "aspect": "阳坡",            # 坡向：阳坡 / 阴阳坡 / 阴坡，None 表示不适用
}

注意：None（不适用）与 0（实测为 0）含义不同。论文案例中岩质边坡的土石比、厚度为"不适用"，平台无坡度坡向。计算时跳过 None，不当作 0 分。

### 4.3 乙的 M4 限制性判定 → 甲的 M8

{"passed": True, "reasons": ["政策约束通过", "区位约束通过", "..."]}
# passed=False 时，M8 不执行计算，直接输出"人工辅助或生态重建"

### 4.4 甲的 M8 输出（给 M9 报告用）

{
  "final_score": 0.74,
  "grade": "基本适宜",              # 不适宜 / 基本适宜 / 适宜
  "measures": "...",
  "unit_details": [
      {"unit_type": "岩质边坡", "ratio": 0.1386, "score": 0.56,
       "l1": {"植被指标": 0.6153, "地形指标": 0.5}, ...}
  ]
}

### 4.5 models.py 表清单（甲第一天写完）

| 表 | 归属模块 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | M1 | 账号、昵称、职务与启用状态 |
| operation_logs | M1 | 操作日志 |
| projects | M2 | 评价项目 |
| mine_patches | M2 | 矿山图斑 |
| reference_ecosystems | M2 | 参照生态系统 |
| standards / standard_rules | M3 | 标准与结构化规则 |
| constraint_checks | M4 | 限制性判定记录 |
| micro_units | M5 | 微地质单元与面积 |
| indicators | M6 | 指标定义（含角色、启用单元类型） |
| weight_schemes / weight_items | M6 | 按单元类型的权重方案 |
| expert_matrices | M6 | 多专家判断矩阵 |
| indicator_data | M7 | 各单元指标实测数据 |
| evaluation_results / score_details | M8 | 评价结果与分层明细 |

## 五、实施步骤

### 阶段 0：地基（甲做，约 6 小时）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 做什么 | 装库验证环境 → 写 models.py → 写 base.html → 写 utils/ 常量 → 建 run.py | 装 Python、git clone 仓库、装依赖、找甲要 4 个参考模板 PDF；通读两份软著模板，看清说明书结构和 60 页源程序排版 |

验收：甲能启动程序打开一个空白页；乙能说清说明书该怎么写。

### 阶段 1：各自模块（第 1–3 天，两人并行）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 主要产出 | M6 权重引擎、M7 指标录入、M8 评价引擎（先命令行走通） | M1 登录与权限、M2 项目档案、M5 微地质单元 |
| 顺序 | ① ahp_service.py 权重计算 + 一致性检验② standardization.py 四类标准化③ evaluation_service.py 分单元赋分与面积加权④ 命令行跑通论文案例⑤ 再包网页界面 | ① M1 登录（所有人第一个都做这个，最简单）② M2 项目与矿山档案③ M5 微地质单元与面积占比④ 每个模块配套列表页 + 表单页 |
| 第 1 天目标 | 权重能算出来 | 登录能进去 |
| 第 2 天目标 | 命令行跑出案例 F 值（可给师兄看） | 项目能建、矿山档案能录 |
| 第 3 天目标 | M6/M7/M8 的网页界面 | M5 完成，M3 开始 |
| 并行写文档 | — | 同步写软著说明书第一章 |

### 阶段 2：补齐模块（第 4 天）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 做什么 | M9 报告生成、图表数据、结果导出 | M3 标准知识库 + 省际口径比对、M4 限制性判定 |

验收：甲能导出评价报告；乙的限制性判定能一票否决并终止流程。

### 阶段 3：合并联调（第 5 天）

这一天两人要一起做，因为要接通两条线。

| 步骤 | 谁 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 把乙的 M4 判定结果接进 M8（判定不通过则不计算） |
| 2 | 甲 | 把乙的 M5 面积占比接进式(9) 加权 |
| 3 | 甲 | 把乙的 M7 指标数据接进标准化模块 |
| 4 | 两人 | 一起走完整流程：登录 → 建项目 → 录档案 → 限制性判定 → 划单元 → 定权 → 录指标 → 算分 → 出报告 |
| 5 | 两人 | 逐个修流程中卡住的地方 |

验收：网页上从登录到出报告，全程走通不报错。

联调日要留足时间。两个独立开发的模块第一次对接，接口对不上很正常，这是预期内的。

### 阶段 4：测试与截图（第 6 天）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 做什么 | 修 bug、补边界情况、界面整理 | 统一截图（每个功能页面都截）、整理说明书 |

截图注意：界面标题栏要含软件名称；不要带浏览器边框和水印；截图内容要和说明书文字对得上。

### 阶段 5：软著材料（第 7–9 天）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 做什么 | 源程序排版：60 页、每页不少于 50 行、页眉为软件名称+版本号、页码右上角、末页为程序结束页 | 完成说明书（15–25 页）、整理材料清单 |

### 阶段 6：形式自检与提交（第 10–11 天）

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 做什么 | 逐条核对软著形式要求、填报申请表 | 复核材料、准备证明文件 |

## 六、两人各自的第一步

### 甲（现在就开始）

# 1) 装缺的库
pip install flask-login flask-wtf

# 2) 验证环境
python -c "import flask, flask_login, flask_wtf, sqlalchemy, numpy, openpyxl, docx; print('环境 OK')"

看到 环境 OK 后，直接开始写 models.py 和 base.html。做完把 models.py 推上去，通知乙可以开工。

### 乙（今天就做）

# 1) 装 Python（推荐 Anaconda，和甲一致）
# 2) 克隆仓库
git clone https://github.com/YouthK923/mine-restoration-copyright.git
cd mine-restoration-copyright

# 3) 装依赖
pip install flask flask-login flask-wtf flask-sqlalchemy numpy openpyxl python-docx

然后：

- 找甲要 4 个参考模板 PDF + 论文初稿 docx（不在仓库里，必须单独发）

- 通读两份软著模板，重点看：说明书有多少页、每章写什么、60 页源程序怎么排版

- 等甲把 models.py 和 base.html 推上来后，git pull 拿到，再开始写 M1 登录页

## 七、每天的协作流程

早上开工前     git pull                    ← 先拿对方昨天的代码
白天           各写各的模块
晚上提交前     git pull                    ← 再拉一次
               git add -A
               git commit -m "说明"
               git push

提交信息要写清做了什么，例如：

完成 M6 权重引擎：判断矩阵、特征根法、一致性检验

不要写 "update" 这种看不出来的。

## 八、需要提前定下来的三件事

| 事项 | 说明 | 已定方案 |
| --- | --- | --- |
| "不适用"与"实测为 0"怎么区分 | 岩质边坡土石比为 0 是"不适用"，不是"差"。若都当 0 算会拉低得分 | 数据库用可空字段，None 表示不适用，计算时跳过 |
| 系统装在哪台机器 | 决定环境怎么配 | 各自电脑本地跑；Windows + SQLite，不用装数据库 |
| 界面用不用 Bootstrap | 决定页面怎么写 | 用 Bootstrap，界面规整且省时间 |

## 九、七个容易卡住的地方

| 坑 | 怎么避免 |
| --- | --- |
| 环境装不上 | 阶段 0 第一步就验证环境，别拖到最后 |
| pandas 报错 | 本项目不用 pandas，Excel 用 openpyxl |
| 两人改同一文件 | 按"二、文件归属"分工，不越界；共享文件只由甲改 |
| 接口对不上 | 按"四、接口契约"的字段名写，不自己改名 |
| 联调当天才发现问题 | 契约先定死；每完成一个模块就说一声 |
| 攒着不提交 | 每天提交一次；开工前先 git pull |
| 追求界面漂亮 | 美化放最后，先保证功能能跑 |

## 十、进度对照表

| 时间 | 里程碑 | 能否演示 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 天 | 地基完成，两人可独立开工 | — |
| 第 1 天 | 甲能算权重；乙能登录 | — |
| 第 2 天 | 甲跑出案例 F 值 | ★ 可给师兄演示核心方法 |
| 第 3 天 | 两人各自模块基本完成 | 部分功能可演示 |
| 第 4 天 | 全部 9 个模块完成 | 各模块单独可演示 |
| 第 5 天 | 合并联调，全流程走通 | ★ 可完整演示 |
| 第 6 天 | 测试与截图完成 | ★ 可演示版本定稿 |
| 第 7–9 天 | 软著材料完成 | — |
| 第 10–11 天 | 形式自检、提交 | ★ 可提交软著 |