Table of Contents

# 开发日志

本文件记录本系统从立项到当前的每一次改动。用途有三个：

- 软著问询或答辩时，能说清每个功能是什么时候、为什么这么做的；

- 两人分头开发时，各自能看到对方的进度，不用互相问；

- 出问题时能顺着时间线回查是哪一次改动引入的。

与 git log 的关系：git log 是机器视角，本文件是人话版本。 每次提交都应在「三、改动明细」里对应一条记录。

## 一、怎么写

每完成一次改动，在「三、改动明细」里最新日期的最上方加一条，格式：

- HH:MM  **[分类]** 做了什么
  - 原因：为什么要改（是缺陷？是论文要求？是需求变更？）
  - 影响：改了哪些文件 / 哪些功能会受影响
  - 验证：怎么确认改对了

分类固定用这几种，便于检索：

| 分类 | 含义 |
| --- | --- |
| 功能 | 新增或调整业务功能 |
| 界面 | 页面、样式、交互 |
| 修复 | 改掉一个缺陷 |
| 材料 | 软著申请材料、文档 |
| 工具 | 生成/校验脚本 |
| 数据 | 数据模型、演示数据、标准库 |
| 协作 | 目录结构、分工、仓库配置 |

写的时候只写事实，不要写「优化了一下」「完善了细节」这类空话。

## 二、进度概览

| 阶段 | 时间 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 立项与骨架 | 09-25 中午 | 仓库初始化、.gitignore、论文取值验证、计划书 |
| 后端主干 | 09-25 下午 | 数据模型、AHP 引擎、四类标准化、评价引擎 |
| 网页功能 | 09-25 下午 | 九个功能模块的页面与流程打通 |
| 申请材料 | 09-25 傍晚 | 源程序 PDF、说明书 PDF、截图、形式自检、验收脚本 |
| 启动与验证 | 09-25 深夜 | 一键启动、桌面快捷方式、8 个带手算期望值的算例 |
| 界面重构 | 09-26 上午 | 深绿侧边栏、工作台、全局搜索、仿 Apple 登录页 |
| 账号体系 | 09-26 下午 | 个人设置、职务分管理员与操作员、自助注册、账号与日志并入个人设置 |
| 提示与登录体验 | 09-26 晚间 | 提示浮层的位置/配色/动效，登录失败的提示补全 |
| 青绿山水主题 | 09-26 晚间 | 全局配色改为千里江山图青绿风格，登录页全页古画背景＋毛玻璃卡片 |

## 三、改动明细

### 2026-09-29

- 20:45 材料 说明书里的项目符号「·」改成中文序号「一、二、三」，并修掉漏印的星号

  - 原因：用户要求「各种文件不要有点点这种符号，换成一二三四这种的」。查下来说明书正是用「·」做列表符号的：工具/make_manual.py 的 bullet() 每一条都插一个「·」，全文 23 处；登记信息表底稿的技术特点也用「1. 2. 3.」的阿拉伯数字加点。

  - 影响：

    - 工具/make_manual.py：新增 cn_ordinal()（阿拉伯数字→中文序号，支持到「二十三」这种）与 plain()；bullet() 改为输出「一、」「二、」…，缩进由 14px 放宽到 34px 以容下「十一、」这类三字标号；渲染循环按「连续小条目算一组」计数，每换一节重新从「一、」开始（功能特点 12 条 → 一…十二，技术特征 5 条 → 一…五，各节独立）。

    - 顺带修掉一个真问题：plain() 会清掉 **加粗** 与反引号。说明书是 PDF、不做富文本渲染，4.2 节那三条我写成了 **结构上不适用**，结果原样把星号印进了 PDF —— 交付材料里出现 Markdown 标记，属于必须修掉的疏漏。核对：改前 PDF 里 3 处 **，改后 0 处。

    - 说明书里最后一处「·」（「个人设置 · 账号」这个路径写法）也改成「个人设置的『账号』分类」，现在全文 0 处「·」。

    - 软著材料/登记信息表底稿.md：技术特点六条由「1.–6.」改为「一、–六、」。

  - 验证：重新生成说明书 PDF（30 页）后核对 —— 「·」23 → 0 处、「**」3 → 0 处；抽第 4 页渲染成图确认序号是「一、二、三……十二、」且每节重新计数；check_materials 21 项仍全部符合。

- 20:25 界面 搜索框宽度统一（原来窄屏断点会缩到 180px）

  - 原因：用户拿两张截图说搜索框还是不一样宽。逐页面、逐窗口宽度量下来：宽度与页面无关，与窗口宽度有关 —— .search-box 平时是 268px，但 @media (max-width: 960px) 里把它改成 180px，窗口一窄搜索框就变窄（1000px 以上 268、960 以下 180），同一台机器换窗口大小看着就像两个尺寸；640px 以下又改成铺满。三种宽度并存，自然对不齐。

  - 影响：app/templates/base.html：960px 断点里不再缩窄，保持与宽屏一致的 268px；只有 640px 以下才改为铺满（手机版式）。

  - 验证：探针在 1360 / 1100 / 960 / 900 / 800 / 700 六个窗口宽度 × 四个页面上量搜索框 —— 全部为 268px，且顶栏没有溢出（框右边界始终在顶栏内 58–70px）、与面包屑不重叠。测试/test_ui_fixes.py 补一条断言（断点里不得再出现 width: 180px）。

  - 说明：如果刷新后仍看到两个宽度，多半是浏览器缩放（Ctrl+滚轮）不同——那种情况下整页都会等比缩放，而搜索框本身仍是 268px。

- 20:05 修复 顶栏在不同页面宽度不一致（相差 10px）

  - 原因：用户反馈「顶部这个长条不一样宽，不同功能不一样」。量下来是这样：滚动条是出现在 .app-content（右侧内容区自己的滚动容器）内部的，于是内容高度超过一屏的页面（工作台、标准知识库、操作日志）滚动条一占位，粘在容器顶部的顶栏就跟着窄了 10px；内容刚好放得下的页面（限制性判定、项目与档案、微地质单元、适宜性评价）没有滚动条，顶栏就是满宽。实测：顶栏宽度 1108 vs 1118、右边界 1334 vs 1344，正是肉眼能看出来的一档差别。

  - 影响：app/templates/base.html 的 .app-content 加 scrollbar-gutter: stable —— 滚动条槽位始终预留，所有页面的顶栏与内容区宽度一致。

  - 验证：探针量七个页面（含带滚动条的三个）—— 改前顶栏 1108/1118 混用，改后全部为 1108、右边界全部 1334；另抓了「有滚动条」与「无滚动条」两页的顶栏截图，右端完全对齐。测试/test_ui_fixes.py 补一条断言防止被改回去。

  - 顺带：乙的字号改动与本条都已纳入材料 —— 截图 27 张、源程序 PDF 266 页、说明书 30 页全部重跑，check_materials 21 项符合、verify_all 17/17 通过；桌面交付包已按新版本重打（10.1 MB）。

- 19:30 协作 拉到乙的两次界面改动；修正行尾、清掉自检残留项目、给交付状态打标签

  - 原因：用户要求「保存个备份点，拉一下看看」。拉动后发现乙又推了两笔界面改动，同时仓库里出现了两类需要处理的东西。

  - 影响：

    - 打标签：在 a94219c（软著材料所依据的那次提交）打上附注标签 delivery-2026-09-29 并推送。标签说明里写明该提交对应的材料规格（源程序 265 页 / 提交版 60 页 / 说明书 30 页 / 截图 27 张）与「材料已冻结、之后改界面须重跑材料」的提醒。以后要回到这份交付状态，git checkout delivery-2026-09-29 即可。

    - 乙的改动：9e649fe 全系统字体放大（base.html 里各档字号整体上调约 2.5px：13→15.5、14→16.5、12→14.5、16→18.5 等，忽略行尾后仅 37 行真实改动）；a161fe7 登录页千里江山图背景、毛玻璃卡片优化 —— 这一笔是空提交（没有任何文件改动），说明那次想改的登录页内容没有真正提交，需要乙确认。抽查工作台、项目列表、微地质单元、操作日志四页，字体放大后版式正常、没有溢出或错位。

    - 行尾问题复发：app/templates/base.html 又被以 CRLF 存进仓库（与 .gitattributes 的 *.html text eol=lf 冲突），本地 git diff 会显示 1129 行全是行尾差异。已用 git add --renormalize 重写为 LF。这是第三次出现，根因在乙那台机器的提交方式，建议他拉取后执行一次 git add --renormalize .。

    - 清掉自检残留：库里积了 3 个中断的自检项目（WF-N ×2、WEIGHT-W），会出现在工作台与项目列表里、被拍进软著截图。测试/test_workflow.py 与 测试/test_weights.py 现在在开跑前先按 code 前缀清掉上一次的残留（purge_fixtures()），已跑一遍验证：清掉 3 个、只剩演示项目。

  - 验证：test_workflow 与 test_weights 均通过且自清生效；库里现在只有 1 个演示项目、1 个图斑。

  - 注意：乙的字体改动意味着 软著材料/ 已与当前代码不同步（截图与说明书还是改字体前的版本），如需把新字体纳入材料，要重跑 make_screenshots → make_source_doc → make_manual。

### 2026-09-27

- 17:19 修复 登录框「一打开就是红的」：上一次失败留下的错误态被带回来了

  - 原因：用户反馈点开登录框就已是一片红、还没提交。查下来是这样：登录失败时页面是直接渲染的（不跳转），字段错误（红框 + 输入框下方的「请输入……」）就留在 DOM 里；只把面板关掉再打开并不会重新加载页面，于是那些红框原样还在，看起来就像「刚打开就报错」。另外错误态也不会随输入消失，得靠重新提交或刷新才没。

  - 影响：app/templates/auth/login.html 的登录面板脚本

    - 新增 clearFieldErrors()：清掉字段错误提示与 aria-invalid（红底由它驱动）。

    - 区分两种展开：用户点「登录」重新打开时清空错误（openPanel(false)），登录失败自动展开时保留错误（openPanel(true)）—— 后者要让人看到刚才哪儿没填。

    - 输入框绑定 input 事件：一开始输入就把该项的红色状态撤掉（错误已经不被犯了，红框留着只会让人困惑）。

    - 顺带修掉一个隐患：btn.addEventListener('click', openPanel) 会把事件对象当作 keepErrors 传进去（恒为真），已改成显式包一层。

  - 验证：浏览器探针模拟「失败页 → 输入 → 关闭 → 重新点开」四步，实测字段错误数 2 → 1 → 1 → 0、aria-invalid 同步归零；工具/界面核对/核对登录浮层.py 补三条断言盯住这段实现；17/17 测试套件通过，源程序 PDF 重跑 265 页。

- 17:10 界面 登录页底部说明行整体居中

  - 原因：用户指出最低那行字没有居中。.lp-foot 写了 text-align: center，文字在自己盒子里是居中的，但 margin: 0 这个简写把 .lp-intro > * 给的左右 auto 一起清掉了，盒子本身贴到了左边（1040px 宽的盒子坐在 1312px 内容区的左侧），宽屏下看着就整体偏左。与之前修过的 .lp-intro__title、.lp-sub-title 是同一个坑。

  - 影响：app/templates/auth/login.html 的 .lp-foot 改为 margin: 0 auto。

  - 验证：静态整页探针量左右边距 —— 视口 1344 时左右各 152px、视口 1904 时左右各 432px，完全对称；工具/界面核对/核对登录浮层.py 补两条断言（块的左右 auto + 文字居中），防止再被 margin 简写清掉；源程序 PDF 重跑 264 页。

- 15:14 文档 落实两份评审建议的 ①②③④：口径修正、说明书补计算方法、结果可追溯、健壮性收尾

  - 背景：仓库里有《系统评审与优化建议》《系统设计审查与优化建议》两份评审意见。逐条对照当前代码后确认：两份里列为「必须修」的多数已经在前几轮修完（漏填静默兜底、未适用/缺失/0 的三态、面积加权校验、数值范围校验、案例口径与材料一致性）；这一轮做的是仍然欠缺的部分。

  - 影响：

    - ① 口径修正：文档/软著功能计划.md 原写「系统全部算法严格依据论文实现，不含超出论文范围的假设或改动」——坡度 >25° 的线性折减、pH 的 4~10 容差其实是工程补充，论文只给了分界与理想区间。改为如实列出这两处补充；同一份里「这些取值在系统中可调整」也改准（数值型理想取值与图斑基准可改，坡度分界与坡向赋值是规则型、固化在算法里）。文档/制作步骤与分工.md 里作为接口示例的 final_score: 0.74（那是论文表 5 的碎石边坡分）改成本系统实算的 0.7156，并注明与论文差异的来源。

    - ② 说明书新增「四、计算方法与口径说明」（29 → 30 页）：四类标准化算法、两处工程补充的取值与理由、数据完整性的三种情形（结构不适用／应填未填／未检测）、面积加权与等级判定，以及论文案例数值口径 —— 系统复算 0.7156 与论文表 5 的 0.76 之差源于论文未给连续折算公式，并给出「用论文自己的单元得分×占比也只有 0.7406」这一内部矛盾的证据。答辩被追问时可以直接翻这一章。

    - ③ 结果可追溯：evaluation_results 新增 params_json（本次计算所用的理想取值与权重来源快照）与 created_by（计算人）；结果页与 Word 报告都显示计算人、计算时间、参数来源（默认会写明「全部采用论文给定取值，未被改动」，只有真被改过才点名），并新增短板提示 —— 按「权重 ×（1 − 标准化值）」排序，告诉使用者优先改善哪几项最有效。Word 报告同时补上评价人签字栏，与 PDF 版一致。

    - ④ 健壮性收尾：413／500 也从默认英文页改为中文错误页；账号被停用后已登录的会话立即失效（原来还能继续用）；remove_upload 加 realpath 目录围栏（../ 出不去）；管理员建号也校验口令长度（≥6）与账号名长度（≤64）；datetime.utcnow 换成 utcnow() 辅助函数（保留 naive-UTC 语义，去掉 Python 3.12 的弃用告警）；SECRET_KEY 首次运行随机生成并存到 app/.secret_key（已加进 .gitignore），会话 cookie 显式设 SameSite=Lax 与 HttpOnly。新增 测试/test_robustness.py 覆盖上述各项。

  - 验证：17/17 测试套件通过；材料重跑 27 张截图 / 源程序 261 页 / 说明书 30 页；check_materials 21 项符合；演示案例 F 仍为 0.7156「适宜」。

  - 顺带修掉一个截图问题：工具/make_screenshots.py 里指标录入页的地址写死成 /indicator/2，而演示案例的单元 id 早就变了，这一页一直截的是 404 错误页（今天早些时候给截图脚本加的「逐页状态码检查」这次报了警，才被抓出来）。改成从演示图斑的单元里取真实 id，并把单元 id 一并由 prepare_data 返回。

  - 教训（务必记住）：收尾冒烟时我写了个临时脚本，把测试配置的数据库直接指向了 app/app.db（而不是副本），脚本里"统一改口令便于登录"那段于是改掉了现库两个账号的口令，导致随后 10 套测试因登录失败而红。已从当天早些时候的备份 _dsh_probe/app.db.bak_20260927_135228 把口令哈希原样写回并逐账号验证（admin/admin123 恢复正常、Dorr 的原始口令也复原）。任何会写库的临时脚本，必须先把 app.db 复制成副本再指向副本 —— 这已是第二次踩同类问题。

- 14:50 功能 按审核结论落实三件事：必填项门禁、界面能改的参数真正参与计算、删掉材料里不存在的功能表述

  - 背景：这次自检开了两路独立审核（计算链 vs 论文、权限与健壮性）。计算链那路结论是「方法学要素逐项与论文一致、8 个手推算例全部命中」；权限侧发现的缺陷已在前两条里修掉。这一条落实与「系统是否合理」直接相关的三项决定。

  - 影响：

    - 数据不齐不再出结论（高）：_has_data() 原先只要 8 个字段里有一个非空就算「已录入完整」，实测碎石边坡只填「坡度=20」也能跑出 F=0.69「基本适宜」并生成正式报告 —— 而缺的项会被剔除、权重摊给其余指标，等于数据越少结论越乐观。现在按单元类型校验必填项（岩质边坡不要求土壤、平台不要求地形），缺什么在评价页逐条列出并拦住；重金属按论文注记允许「未检测」，不计为缺项。

    - 界面上能改的参数真正参与计算（中）：新增 app/services/unit_config.py。图斑的参照生态系统基准、指标定义里的理想取值、指标启用的单元类型，以前改了不影响计算，而报告还会把基准印出来 —— 同一份报告两个口径。现在统一从这里取，优先级是「图斑自己的基准 > 指标全局理想值 > 代码常量」；库里没有或值不是数字时自动回落到常量。

    - 未检测项如实标注：评价结果页与导出报告新增「数据完整度说明」，写明未检测的是哪几项（本案例为碎石边坡、平台的 Cr 与 Zn），避免被读成实测达标。

    - 删掉材料里不存在的功能：登记信息表底稿写了「提供参数敏感性分析以识别关键控制指标」，而代码与说明书都没有（全项目仅此一处）。改为数据完整性门禁与未检测标注的真实表述，改后 1074 字，仍在 500–1300 区间。

    - 说明书同步：①「参数可配置」一条原先把理想极值、坡度分界、坡向赋值都写成"可在系统中调整"，实际只有前一类可配 —— 改为如实描述；②评价一节补上必填门禁与未检测披露的说明。

    - 工具/数值核对/验证用例.py 的清理逻辑漏了参照生态系统，每跑一次算例就在库里留 10 条孤儿（与「删除项目」漏清是同一类问题）→ 补上；库里已积累的 20 条一并清掉。

  - 验证：新增 测试/test_unit_config.py（参数改了确实影响得分、默认配置下与常量口径结果完全相同、缺必填项被拦且逐项列出、重金属未检测不算缺项、岩质边坡不列未检测项），16/16 测试套件通过；材料重跑 27 张截图 / 源程序 258 页 / 说明书 29 页；check_materials 21 项符合；演示案例两种口径都是 F=0.715569「适宜」，数值分毫未变。

- 14:20 修复 安全与健壮性审核发现的问题：保存权重后 /ahp/ 必然 500、5 个写接口没有 CSRF、填个非数字就 500

  - 原因：这次自检另开了两路独立审核（计算链 vs 论文、权限与健壮性）。计算链结论是「与论文逐项一致、8 个手推算例全部命中」；权限与健壮性这一路挖出下面这些实际缺陷。

  - 影响：

    - 保存过一次 AHP 权重后 /ahp/ 必然 500（高）：ahp/index.html 里用了 {{ csrf_token() }}，而应用工厂从没初始化 CSRFProtect —— 这个 Jinja 全局根本不存在。也就是说用过一次「判断矩阵 → 保存」这个核心功能之后，侧边栏「指标体系与权重」就永久打不开，而唯一能恢复默认权重的按钮就在那个 500 页面上，只能改库自救。修法是在 create_app 里 csrf.init_app(app)。

    - 5 个手写 POST 表单没有 CSRF 校验（中）：新增/编辑/删除账号、删除项目、删除图斑 —— WTF_CSRF_ENABLED 只对 FlaskForm 生效，手写表单一直是裸奔的（文档里却写着「CSRF 防护开启」）。加上 CSRFProtect 一并覆盖；令牌失效时给中文提示并回跳到上一页（原来要么是英文 400 页、要么什么都不发生）。

    - 填个非数字就 500（7 处）：微地质单元面积、图斑面积/停产年限、覆盖度与 Shannon 基准、pH/厚度/重金属、?level=abc、?page=天文数字。新增 app/utils/parsing.py（parse_float + FieldError），每个字段带范围与中文提示（覆盖度不能大于 100、pH 不能大于 14 等）；level、page 做兜底与区间夹取。

    - AHP 判断矩阵填 0 / 负数 / 1e400：ahp_service 用 numpy 做除法，除零得 inf 而不抛异常，于是保存时撞上 NOT NULL 约束直接 500；专家矩阵还会把 [[1.0, 0.0], [Infinity, 1.0]] 存进库、CR 显示 0.0000。→ 两个入口都校验「正数且有限」。

    - /ahp/experts 缺 action 静默跳回（早先记在「遗留与待办」里的那条）→ 补中文提示，这条待办可以划掉了。

  - 验证：19 组以前会 500 的输入现在全部返回 200 并给出具体中文提示、无一 500；正常输入仍能保存（指标 68.88/63.33 落库无误）；15/15 测试套件通过。

- 13:55 修复 全系统自检发现的四处问题：删项目留孤儿、占比校验单向、脏 JSON 会 500、基准值填 0 被改掉

  - 原因：对整套系统做了一次自检（路由扫描、库完整性、越权、可访问性、仓库卫生，另加两路独立审核）。前面三条是自检挖出来的实际缺陷，第四条是顺手修的小毛病。

  - 影响：

    - 删项目会留下孤儿数据（最要紧的一条）：Project.patches、MinePatch.units 有 ORM 级联，但图斑下面的指标数据、限制性判定、评价结果、得分明细、参照生态系统没有，而清理逻辑只写在「删除图斑」那条路径里。实测删一个项目后这五张表各留 1 行；原库累计已留下 78 条孤儿（参照生态系统 77、限制性判定 1）。

      - 新增 app/services/cleanup.py：delete_patch_children / delete_patch / delete_project，两条删除路径共用同一份清理逻辑。

      - 新增 工具/清理孤儿数据.py：默认只统计，--apply 才删；顺手清掉了原库那 78 条（原库已先备份到 _dsh_probe\app.db.bak_*）。

      - 新增 测试/test_delete_cascade.py：造一套完整数据，走界面删项目、删图斑，逐表断言不留孤儿——把这条永久钉住。

    - 面积占比合计只挡「偏小」不挡「偏大」：ratio_sum > 0.999 会让合计 1.5 的数据通过，而 F = Σ(Sᵢ×F′ᵢ) 不归一化，结果会被放大到 1.5 倍。改为双边判断 0.999 <= ratio_sum <= 1.001，与界面里的提示口径一致。

    - 重金属 JSON 脏写会让整页 500：heavy_metals_dict() 直接 json.loads。改为解析失败按「未检测」返回空字典，非字典值也忽略，原文仍留在库里供排查。

    - 参照生态系统基准填 0 会被悄悄换成默认值：fv(...) or 75.0 的写法把合法的 0 也当成"没填"。改为只在 None 时取默认。

    - README.md：测试套件 14 → 15 套，工具清单补上「清理孤儿数据.py」。

  - 验证：新增的连带清理自检逐表通过；verify_all.py 15/15 测试套件通过；check_materials.py 21 项符合；路由扫描 43 条 GET 无 5xx、未登录进不去业务页、操作员进不了账号与日志页（/users/add 返回 403）；原库孤儿清零、演示数据完好（3 项目 / 1 图斑 / 3 单元 / 11 标准）。

- 12:06 修复 介绍区中列比左右两列晚半拍才飞进来

  - 原因：判断「进没进视野」用的是 getBoundingClientRect()，也就是视觉位置——而进场动画本身就是位移。中列从下方 24vh 升起，它的盒子一直比自己的位置低 195px（视口 805 时），于是总要再往下滚 152px 才触发；左右两列只低 43px，所以先动。用户看到的「中间慢半拍」就是这么来的，不是错觉，也和 110ms 的交错延迟无关。

  - 影响：app/templates/auth/login.html 的滚动进场脚本

    - 改成按布局位置判断：offsetTop 沿 offsetParent 累加到文档位置（transform 不影响 offsetTop），加载时算一次存进 slots，滚动时只做减法。同一行三列布局位置相同，触发点自然一致。

    - 顺带把每帧的 getBoundingClientRect() 批量测量也去掉了——现在滚动回调里没有任何测量，只有比较与改类名。

  - 验证：探针量出旧算法同一行三列触发点相差 152px，新算法相差 0px（三行都是 0）；列间差异只剩设计好的 110ms 交错。工具/界面核对/核对登录浮层.py 全部通过，源程序 PDF 重跑 248 页。

- 00:49 界面 图斑前置提示只留一页，并改掉「补齐图斑就能进入流程」的说法

  - 原因：用户指出两点——一是不必每页都列「没有图斑的项目」，只在不满足前置的那一步的下一页提示一次就够；二是「补齐后即可进入本页流程」说得过头，建好图斑离能评价还差别的步骤。

  - 影响：

    - app/templates/constraint/index.html：只保留这一页（流程里第一个按图斑操作的页面，紧接「项目与矿山档案」）。unit/list.html、indicator/index.html、evaluate/index.html、report/index.html 四处删掉 patch_guide 的导入与调用——这几页正文本来就带空状态提示「暂无矿山图斑，请先到项目与矿山档案建立图斑」，不缺引导。

    - app/templates/_macros.html：caption 改为「以下项目下尚未建立矿山图斑，本页按图斑组织数据，建好图斑后才会出现在这里：」——只说到「会出现在这里」，不再承诺能进入后续流程。

    - 工具/make_manual.py：对应段落改写，说明这张表只在第一个按图斑操作的页面出现，后续各页用空状态提示。

  - 验证：四处页面确认已无该表（patch_guide 出现次数为 0），限制性判定页仍保留；材料重跑 27 张截图 / 源程序 248 页 / 说明书 29 页，check_materials 21 项符合，verify_all 14/14 通过。

- 00:28 界面 前置条件改成「和主表同一张表」，待处理的行用浅红底标出

  - 原因：上一版做成白色卡片仍然突兀——它和紧邻的数据表是两种东西，读起来像贴在页面上的一块补丁。用户要求统一成下面表格的样子，用浅红底说明这几个项目有问题。

  - 影响：

    - app/templates/_macros.html：删掉 prereq_card 卡片外壳，patch_guide 与 workflow_blocking 直接输出 <table class="prereq-table">，列头与主表同款（所属项目 / 矿山图斑 / 状态 / 操作；前置步骤 / 说明 / 操作），说明文字放在 <caption> 里，不再有单独的大标题。

    - app/templates/base.html：.prereq* 卡片样式换成表格样式——待处理行 background: var(--danger-soft)（浅红），悬停略深，状态列用深红加粗「缺少矿山图斑」，行内按钮保持正常样式。

    - app/config.py：打开 TEMPLATES_AUTO_RELOAD。这一条是上一版没被看到的原因：Flask 非 debug 模式会把模板缓存到进程里，改完模板刷新浏览器还是旧页面，必须重启。

    - 工具/make_manual.py：限制性判定一节补一段说明这类表格，评价一节把「逐条列出」改为「用一张表格逐条列出所缺步骤、原因与处理按钮」。

  - 验证：三个受影响页面截图核对（限制性判定、微地质单元、指标数据采集），两处宏单独渲染确认结构；材料重跑 27 张截图 / 源程序 248 页 / 说明书 29 页，check_materials 21 项符合，verify_all 14/14 通过。

- 00:15 界面 「前置条件未满足」改成中性清单：逐条说明缺什么，右侧给处理按钮

  - 原因：用户反馈原来那块粉红色提示太突兀——整块警示底色压住页面，措辞是「以下 N 个项目下还没有图斑，本页不会出现它们」，只说「不出现什么」，没说「缺什么、去哪补」。

  - 影响：

    - app/templates/_macros.html：新增 prereq_card 外壳（中性卡片：图标 + 标题 + 一句说明 + 清单），patch_guide 与 workflow_blocking 都改用它。

    - 每行结构统一为「对象 · 缺少什么 · 处理按钮」：如 项目「1」 / 缺少：矿山图斑 / [＋去新建图斑]；评价页的前置清单同理，按钮用原来的 fix_label（去划分、去录入…）。

    - app/templates/base.html：.notice 由「粉色警示块」改为中性卡片（暖白底 + 浅描边 + 一道赭石色左边线），删掉 --warn 变体与只服务于旧写法的 notice__list；新增 .prereq* 一套样式。

    - app/templates/indicator/index.html：图斑面板里的同类提示改用中性 .notice（文案与「去划分微地质单元」按钮原本就有）。

  - 验证：四个受影响页面截图核对（限制性判定、微地质单元、指标数据采集、适宜性评价），并单独渲染两个宏确认 HTML 结构；全套自检仍全绿。

- 00:05 修复 页面上所有时间比本地时间慢 8 小时（同一份报告里两个时间对不上）

  - 原因：app/models.py 里 created_at / checked_at / image_uploaded_at 一律用 datetime.utcnow 落库（UTC），页面上却直接 .strftime 原样显示；而报告里的「生成时间」用的是 datetime.now()（本地）。于是操作日志、评价时间显示 15:28，报告生成时间显示 23:28 —— 同一份材料里差 8 小时，评审会当成缺陷。

  - 影响：

    - 新增 app/utils/timefmt.py：to_local() 把 UTC 换算成本地时间，now_utc() 取带时区的当前时间；在 create_app 里注册为 Jinja 过滤器 localdt。

    - 不在写库时改成本地时间：库里已存了几千条 UTC 记录，改写入会造成新旧数据混着差 8 小时。统一在展示层换算，老数据不动。

    - 六处展示点改写：操作日志、多专家矩阵、个人设置·创建时间、影像「上传于」、报告页评价时间、PDF 报告生成时间。报告页与 Word 报告的生成时间也改成同一套（now_utc() + localdt），保证口径一致。

    - 新增 测试/test_timefmt.py：换算正确性、带时区不二次换算、造一条日志看页面确实显示本地时间且不再出现 UTC 原值、六个模板都不再直接对 UTC 字段 strftime。

    - README.md：测试套件 13 → 14 套，运行自检一节补上该脚本。

  - 验证：测试/test_timefmt.py 全项通过（本机偏移 8:00，UTC 15:33:28 → 23:33:28）；截图与 PDF 重跑后，操作日志、评价时间、报告生成时间三者口径一致。

### 2026-09-26

- 23:34 界面 工作台去掉「系统管理」一栏

  - 原因：用户反馈工作台最下方的「个人设置 / 账号与操作日志」两块多余。这两处的入口本来就在左侧导航栏（个人设置）与顶栏铃铛（操作日志），工作台重复列一遍。

  - 影响：

    - app/templates/auth/home.html：删掉该 section，工作台到「评价流程」八张卡片为止。

    - app/templates/base.html：.row-card 一整套样式（9 条规则）只被这一栏用过，一并删掉，免得留死代码。

    - 入口没有减少：个人设置在左侧导航栏，账号与操作日志从「个人设置 · 账号」或顶栏铃铛进入。

    - 软著材料/截图/02_系统首页.png 与说明书里的对应插图随之更新。

  - 验证：工具/make_screenshots.py 重跑 27/27 张、全部返回 200；源程序 PDF 247 页、说明书 PDF 29 页重跑；工具/check_materials.py 21 项全部符合。

- 23:20 界面 介绍区进场动画加强：卡片从屏幕外飞入，落位轻微回弹

  - 原因：用户反馈「这些方块的动态效果再强烈一些，就像从外面飞过来一样」。原来的位移只有 48px，滚到位置时几乎是原地淡入，看不出「飞」。

  - 影响：app/templates/auth/login.html

    - 起始位移由固定 48px 改为按视口取值：左右两列 ±56vw（横向出屏）再叠加 5vh 下沉，中间一列 24vh（自下方升起）；三种方向都加了 scale(.9)／.94，起飞时略小，落位回到原尺寸，读起来有纵深。

    - 过渡由 .62s 改为 1.05s，缓动改 cubic-bezier(.18, 1.04, .3, 1)——第二控制点大于 1，落位时轻微过冲再收回，像「停下时抖一下」。

    - 交错延迟由每条 85ms 提到 110ms，一列一列依次飞入。

    - .lp-intro 加 overflow-x: clip：位移现在按视口宽度算，右侧卡片会伸到页面外，不裁掉就会出现横向滚动条。用 clip 而不是 hidden，纵向滚动仍归页面本身。

    - 工具/界面核对/核对登录浮层.py 新增第七节 6 条断言（三向位移用视口单位、起飞缩放、缓动过冲、裁掉横向溢出）。

    - 工具/make_manual.py 3.1 节的描述改为「按左、中、右三个方向从屏幕外飞入……落位时轻微回弹」。

  - 验证：用一个临时探针页把 is-in 摘掉、量真实起点——左列盒子 left = −591px、右列 left = 1618px（都已在屏外），中间一列 top 比落位低 337px；同一状态下 scrollWidth == clientWidth（1329 = 1329），确认没有横向滚动条。探针用完已删。源程序 PDF（248 页）与说明书 PDF（29 页）重跑，check_materials.py 21 项仍全部符合。

- 22:58 界面 登录页介绍区改为居中排版：两个小标题居中、九个模块卡排成 3×3

  - 原因：用户反馈「九个功能模块」「一套把评价流程固定下来的工具」两处标题不在正中，九个模块卡也是按屏宽自动折行（宽屏下变成 4 列）而不是整齐的 3×3。

  - 影响：app/templates/auth/login.html

    - 根因是 .lp-intro > * 用 margin-left/right: auto 让整块居中，但 .lp-intro__title 和 .lp-sub-title 自己的 margin: 0 0 … 简写把左右 auto 覆盖掉了，块本身靠左，于是文字只是在自己的 1200px 盒子里居中，屏越宽越偏。两处改为 margin: 0 auto …，.lp-sub-title 补 text-align: center。

    - .lp-points、.lp-mods 由 repeat(auto-fit, minmax(...)) 改为固定 repeat(3, minmax(0, 1fr))，介绍区统一最大宽度收到 1040px，两处网格左右对齐。

    - 新增 900px / 620px 两档断点，窄屏退成两列、一列，避免卡片被挤变形。

    - 工具/界面核对/核对登录浮层.py 新增第六节 9 条断言（居中方式、三列、模块数为 9、窄屏断点），防止以后又被改回自动折行。

  - 验证：静态整页截图核对 1360 / 1920 / 820 三种宽度——两个标题居中、模块 3×3 居中、窄屏两列；核对脚本全部通过；工具/make_source_doc.py 重跑源程序 PDF（248 页），check_materials.py 21 项仍全部符合。

- 22:30 材料 界面改版后整体重跑软著材料，并修掉截图脚本截到 404 的老问题

  - 原因：青绿山水主题换掉了整个界面，而 软著材料/ 里的截图与 PDF 仍是改版前生成的。重跑时发现 04_矿山图斑.png 截到的是「404 · 请求的页面不存在」。

  - 影响：

    - 工具/make_screenshots.py：/project/<id>/patches 要的是项目 id，脚本一直传的是图斑 id（本次库里项目 84、图斑 9），所以这一页从来就没截对过，错误页此前也进了说明书。改为使用 patch.project_id。

    - 工具/make_screenshots.py 新增逐页 HTTP 状态码检查：截图前先请求一次，不是 200 就在输出里点名警告。原因是这个脚本只看「文件有没有生成」，而 404 页同样会生成一张挺好看的截图。

    - 工具/make_manual.py：按新配色改描述——「深绿色导航栏」改「深青色」，登录界面补「以青绿山水长卷为背景」，横幅补「山水实景照片并压深青色遮罩」，2.2 节说明青绿配色与绢本米黄底色。

    - 软著材料/：27 张截图、源程序 PDF（248 页）、提交版 PDF（60 页）、说明书 PDF（29 页 / 28 张插图）全部重新生成。

  - 验证：截图 27/27 张且全部返回 200；工具/check_materials.py 21 项全部符合；人工查看 04_矿山图斑.png，已确认是真实的图斑列表页（玉田县孤树镇白云岩采石场）。

  - 备注：演示案例的项目/图斑 id 每次跑完测试都会变（测试/test_workflow.py 第五节故意把演示案例清掉再恢复，用来保护用户自建数据），所以截图脚本必须动态取 id；这正是上面那个 404 的成因。

- 22:21 协作 修正 base.html / login.html 的入库行尾：CRLF → LF

  - 原因：这两个文件以 CRLF 存进了仓库，而 .gitattributes 写的是 *.html text eol=lf。在 Windows 上检出后 git status 一直把这两个文件报成「被修改」，git diff 里 1861 行全是行尾差异，真实改动被淹没，git pull 也会因此拒绝更新这两个文件。

  - 影响：app/templates/base.html、app/templates/auth/login.html，用 git add --renormalize 把仓库里存的版本重写为 LF，正文一字未改。

  - 验证：git diff -w 为空 → 确认只差行尾；git ls-files --eol 两个文件均为 i/lf w/lf；工具/verify_all.py 13/13 测试套件、21/21 形式自检全部通过。

- 20:56 界面 全局主题改为千里江山图青绿山水风格

  - 原因：需求变更。用户要求整个 UI 改成《千里江山图》/只此青绿那种青绿山水古画风格，首屏与系统内部页面统一。

  - 影响：

    - app/templates/base.html：CSS 变量改为青绿配色（--accent #2c6b5a、--side-1 #1a4a4a、--canvas #f5efe0 绢本米黄、--surface #fdfaf2 暖白、--ink #2a2520 深褐墨、--todo #c08a3e 赭石）；横幅背景从 hero.svg 几何山脉换成实景照片，渐变遮罩调为深青色；字体加入 Noto Serif SC / SimSun 衬线。

    - app/templates/auth/login.html：首屏加千里江山图背景 + 深青渐变遮罩 + 白色标题（带文字阴影）；全页 background-attachment: fixed 固定背景，滚动时长卷铺开；介绍区三个特性卡与九个模块卡改为半透明毛玻璃（backdrop-filter: blur + 暖白绢本底 + 绢本描边）。

  - 验证：重启 Flask 后逐页截图确认——首页横幅、登录页首屏、介绍区毛玻璃卡片均已生效；系统内部页面（项目档案、表格、按钮）随 CSS 变量自动统一为青绿配色。

  - 补记：横幅实际引用的是 app/static/hero_landscape.jpg（青山水库实景，200 KB），登录页引用 hero_qinglv.jpg（千里江山图，1.36 MB）。这两张图在这次提交里没有一起入库，本地返回 404，横幅与登录页只显示纯色渐变；直到后续两次提交才补上。教训：模板里引用的静态资源，改完要顺手 git status 看一眼有没有未跟踪的新文件。

- 19:23 界面 提示浮层加浅绿半透明底色

  - 原因：需求变更。此前按要求去掉了底色，实际使用偏"没着落"，改为浅绿半透明（rgba(223,241,231,.76)）＋淡绿描边。

  - 影响：app/templates/base.html；失败类提示同为浅红半透明底以区分成败。

  - 验证：工具/界面核对/核对登录浮层.py 新增 4 条断言（带底色、透明、偏绿、浅色），并截图确认。

- 19:11 修复 输入不存在的账户名称 + 留空密码点「登录」时页面毫无反应

  - 原因：登录框带 novalidate，浏览器不代填提示；而提示只写在 if form.validate_on_submit(): 的成功分支里，校验失败时既不弹浮层也没有字段错误。

  - 影响：app/views/auth.py、app/forms.py、app/templates/auth/login.html。

    - 账户名称/密码留空 → 输入框下方直接写「请输入……」，输入框标 aria-invalid

    - 账户名称或密码不正确 / 账号已停用 → 中上方浮层，自动淡出

    - 登录表单校验消息补中文（此前是 WTForms 英文默认文案）

  - 验证：新增 测试/test_login.py，固定七种输入组合；全部通过。

- 19:11 界面 提示浮层从页面正中央移到中上方并去掉底色

  - 原因：用户反馈正中央太抢眼；同时登录失败提示一直常驻，应改为淡入淡出。

  - 影响：app/templates/base.html（top: 16px、水平居中、background: transparent）；新增 toast-error 类别走同一浮层，并在顶部提示条里排除，避免同一条提示出现两次。

- 18:55 界面 提示浮层改用淡灰底（当日后续又改为透明、再改为浅绿，见上两条）

  - 原因：用户反馈绿色底色太显眼。

  - 影响：app/templates/base.html。

- 17:55 界面 登录与注册统一用「账户名称」

  - 原因：术语统一。登录失败提示同步改为「账户名称或密码错误」。

  - 影响：app/forms.py、app/templates/auth/login.html、测试/test_profile.py、工具/界面核对/核对登录浮层.py。

- 17:53 功能 职务分为「管理员 / 操作员」两种；开放自助注册；账号与操作日志并入个人设置

  - 原因：需求变更。原来三种角色（管理员/评价员/查看者）与自由文本"职务"字段重复且混乱；用户希望普通用户能自己注册，且只有管理员能设职务。

  - 影响：

    - app/models.py：删掉 title 列，新增 gender，role 默认 operator

    - app/utils/schema.py：旧库自动补列 + 旧角色名迁移为操作员

    - app/views/auth.py：新增公开的 /register；/users、/logs 改为重定向到个人设置的对应分类

    - 个人设置左侧分类变为：个人信息 / 登录与安全性 /（管理员）账号 /（管理员）操作日志

    - 登录框底部新增「点我注册」

    - 顺带修复：/users/add 因模板使用 form.hidden_tag() 但视图未传 form，一直是 500，「新增用户」按钮以前根本点不开

  - 验证：新增 测试/test_register.py；测试/test_profile.py 重写为覆盖四个分类。

- 17:30 界面 个人设置页改为仿 Apple 账户页版式，并美化内容区滚动条

  - 原因：需求变更，用户指定参考 Apple 账户页；功能要"点击才展开"，避免一屏堆满输入框。

  - 影响：app/templates/auth/profile.html；app/templates/base.html 滚动条样式。

- 17:07 修复 侧边栏随长页面被拉长

  - 原因：左右栏同处一个滚动容器，右侧内容长了把左侧导航也撑下去。

  - 影响：app/templates/base.html：外层固定高度不滚动，只有右侧内容区滚动，导航固定。

- 16:58 功能 管理员可在账号页代改他人资料

  - 影响：app/views/auth.py、app/templates/auth/edit_user.html。

- 16:51 功能 新增「个人设置」

  - 原因：此前用户无法自己改资料、头像、密码。

  - 影响：app/views/auth.py、app/templates/auth/profile.html、app/utils/uploads.py；新增 测试/test_profile.py。

  - 备注：测试脚本原先会在结尾清空资料字段，已改为「开头快照、结尾原样还原」，避免污染用户数据。

- 16:35 修复 AHP 二级指标页 500 错误（/ahp/experts?level=2 缺 l1 参数时 KeyError）

  - 影响：app/views/ahp.py 增加 normalize_l1()；同时统一清掉页面上多余的解说文字（旁白只留在说明书里）。

- 16:08 界面 登录页模块卡去掉右侧箭头

  - 原因：用户反馈箭头显得低级。

- 16:03 界面 登录页介绍区去掉多余解说文字

- 15:44 修复 滚动后内容不现身

  - 原因：IntersectionObserver 在该页面实测不回调，元素一直停在 opacity:0。改为在 requestAnimationFrame 里按元素与视口的相对位置判断。

  - 影响：app/templates/auth/login.html；顺带加快徽标散开速度、删掉首屏说明文字。

- 15:37 界面 登录页加滚动动效

  - 内容：徽标圆点随滚动向四周散开并淡出；介绍内容按左/右/下三向逐条弹入，往回滚反向收回；标题颜色由浅入深；模块卡悬停才显示职责说明。

- 15:26 界面 登录页改为仿 Apple 账户页

  - 内容：系统徽标 + 标题 + 登录按钮；向下滑是系统介绍；点登录后绿色渐变遮罩渐渐浮现登录框。新增自绘登录徽标 app/templates/_login_badge.svg。

- 15:05 界面 界面重构：深绿侧边栏 + 工作台首页 + 全局搜索

  - 原因：用户提供参考图，要求整体改成现代绿色仪表盘观感。

  - 影响：app/templates/base.html、app/templates/auth/home.html、新增 app/views/search.py、app/services/dashboard.py。

- 14:51 界面 操作列链接改为圆角小按钮；按钮统一为半透明底、悬停变实色

- 14:32 界面 指标数据按图斑分框；成功提示改居中浮层；登录页加背景

- 11:07 界面 登录成功提示改为页面正中的淡入淡出浮层

  - 原因：用户要求"登录成功"几个字要有淡入淡出、悬浮在页面正中心。

- 00:23 材料 补写验证数据使用文档，并把单元得分纳入核对

  - 影响：验证数据/使用说明.md；工具/数值核对/验证用例.py 增加逐单元比对。

- 00:14 工具 桌面快捷方式改名为「启动」，并支持自定义名称

- 00:09 工具 支持双击启动：一键启动脚本 + 系统图标 + 桌面快捷方式

  - 影响：启动.bat、创建桌面快捷方式.bat、工具/生成图标.py、工具/创建桌面快捷方式.py。

- 00:00 工具 增加系统正确性验证数据：8 个带手算期望值的算例

  - 原因：证明评价结果正确，而不只是"能跑"。

  - 影响：验证数据/、工具/数值核对/验证用例.py。

### 2026-09-25

- 23:43 修复 统一微地质单元名称，修正材料中的陈旧数字，并消除测试的状态依赖

  - 原因：单元类型在不同页面写法不一致；材料里残留了早期推算的错误数值；部分测试依赖库里已有的数据，换个环境就挂。

  - 影响：app/utils/constants.py、工具/make_manual.py、测试/test_new_features.py。

- 18:17 协作 整理目录结构：按用途归类文档、工具与测试

- 18:02 修复 三个后端逻辑问题

    - 数据会被误删：seed_demo.clean_case() 里执行了 Project.query.delete()，每次 启动.bat 都会清掉用户自建项目。改为只清理演示案例（编号 DEMO-001）自身的数据。

    - 权重不生效：weight_items 表从未写入，AHP 算出的权重没参与评价。新增 app/services/weight_service.py。

    - 报告重算：报告页每次重新计算而不是读取已保存的评价记录，改数据后报告与结论会对不上。改为经 workflow.report_progress() 读已存记录，并要求先有评价记录才能出报告。

- 17:46 功能 增加评价流程前置条件检查，并按流程顺序重排前端

  - 原因：此前可以先跳到后面的模块，此时前置数据还没准备好，结果无意义。

  - 影响：app/services/workflow.py、app/templates/base.html 导航顺序；新增 测试/test_workflow.py。

- 17:26 界面 补齐与计划书的差异项，并按 UI 规范打磨界面

  - 影响：新增 测试/test_ui_fixes.py。

- 16:59 界面 界面修复与侧边栏改版（按 frontend-ui-engineering / baseline-ui 规范）

- 16:48 材料 更新软著功能计划：正式排版并去除蓝色装饰线

- 16:36 材料 新增演示脚本：启动步骤与九步演示路线

- 16:34 工具 新增一键启动批处理，修复启动提示中文乱码

- 16:29 修复 修复全新环境启动流程

- 16:24 工具 新增项目验收脚本 工具/verify_all.py

- 16:24 材料 登记信息表底稿与形式自检

  - 影响：软著材料/登记信息表底稿.md、工具/check_materials.py（21 项）。

- 16:21 材料 软件说明书生成：自动截图与说明书 PDF

  - 影响：工具/make_screenshots.py、工具/make_manual.py。

- 16:17 材料 源程序鉴别材料生成工具与生成的源程序 PDF

- 16:13 功能 补齐 M1–M5 模块：登录权限、项目档案、微地质单元、标准库、限制性判定

- 16:09 功能 M9 报告输出：得分明细页与 Word 报告导出

  - 备注：环境里 matplotlib 与 reportlab 不可用，图表改为手写纯 SVG（app/utils/charts.py），PDF 走浏览器无头打印。

- 16:08 功能 M7 指标数据录入 + M8 评价结果页，打通完整网页链路

- 16:05 功能 M6 AHP 权重网页界面：判断矩阵录入与权重计算

- 16:01 功能 评价引擎：标准化模块与适宜性评价，跑通论文案例

- 15:58 功能 阶段 0 地基：项目骨架、数据模型与 AHP 权重引擎

  - 备注：环境里的 pandas 与 NumPy 2.x 不兼容，全项目不使用 pandas，Excel 读写改用 openpyxl。

- 15:52 协作 合并分工文档：用按模块划分的新版覆盖原文件，删除临时副本

- 15:51 协作 生成分工文档新版本

- 15:51 协作 分工改为按功能模块划分，两人可独立开发

- 15:45 协作 新增《制作步骤与分工》：9 阶段实施步骤与双人分工

- 15:33 协作 删除误提交的临时脚本，更新 README

- 15:33 材料 精简计划书为功能计划，删除原计划书

- 15:24 协作 删除误提交的临时脚本

- 15:24 材料 重写计划书：以论文为唯一技术依据，突出系统功能与项目流程

- 13:46 工具 添加行尾统一配置与论文案例数值验证程序

  - 备注：.gitattributes 强制 *.bat 用 CRLF——cmd.exe 解析不了 LF 结尾的批处理文件。

- 13:38 协作 添加 .gitignore 与 README，收紧仓库范围

- 13:36 协作 清理临时脚本与备份文件

- 12:24 协作 init：软著申请材料初版

## 四、遗留与待办

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 登记信息表还有 4 项待填 | 著作权人全称、开发完成日期、首次发表日期、经办人信息 |
| /ahp/experts 空 action 会静默跳回 | 只有手搓请求才触发，页面按钮都带 action；如需要可加兜底提示 |
| 报告打印页与 SVG 图表仍用旧藏青配色 | app/templates/report/print.html、app/utils/charts.py 里的 #1f3a5f，未随青绿主题调整 |